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I. Паспорт муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе


	Срок реализации муниципальной программы
	2020 — 2025 годы

	Перечень подпрограмм
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе

	Администратор  муниципальной программы
	Администрация Ивановского муниципального района  (управление ЖКХ)

	Ответственный исполнитель
	Администрация Ивановского муниципального района  (управление ЖКХ)

	Исполнители  
	1. Управление образования администрации Ивановского муниципального района;
2. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;


	Цель муниципальной программы
	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение, сокращение вредных выбросов в окружающую среду

	Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
	1.Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
4. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
5. Количество систем теплоснабжения
6. Количество  оборудованных скважин
7. Доля учреждений образования и социальной сферы , в которых не осуществлена установка приборов учета ,  
8. Количество обученных ответственных  за энергосбережение в учреждениях образования
9. Количество учреждений, в которых изготовлена техническая документация

	Объем ресурсного обеспечения  муниципальной программы
	 руб.
ВСЕГО
Районный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
9873066,0
9873066,0
0
2020 г.
3679316,0
3679316,0
0
2021 г.
3201100,0
3201100,0
0
2022 г.
2992650,0
2992650,0
0
2023 г.
0
0
0
2024 г.
0
0
0
2025 г.
0
0
0


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	проведение работ по замене устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники, что повлечет  снижение потребления электроэнергии;



II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации
муниципальной  программы

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе района, в учреждениях социальной сферы  является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов  наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование приводит к потере до 30% тепловой энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:
    - к  росту  тарифного  давления   на   жилищно-коммунальное  хозяйство   района, организаций бюджетной сферы, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки.  

Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года составлял 1141,6 тыс. кв. м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 69,6% - жилых помещений оборудованы водопроводом,  55,3%  -  горячим водоснабжением , 69,6 % - канализацией,  86,0% -  газом.

На территории Ивановского муниципального района функционируют следующие учреждения социальной сферы:
· школы (МБОУ СШ)  - 11;
· дошкольные группы при школах — 12;
· дошкольные учреждения (МБДОУ) — 3;
· МБУ ДО ЦДО — 1.
Программа  должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной программой решений и мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, а так же превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.


В настоящее время деятельность потребителей коммунальных ресурсов и услуг сопровождается значительными затратами на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды на основании расчетов по нормативам отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.



Население в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, оплачивает потребленную тепловую энергию для целей отопления исходя из соответствующих нормативов, которые установлены органами местного самоуправления.
Размер платы населения за отопление (при условии отсутствия приборов учета потребления тепловой энергии) рассчитывается как произведение норматива потребления на тариф, установленный регулирующим органом (Департамент энергетики и тарифов) Ивановской области.
Таким образом, в настоящее время ввиду отсутствия в подавляющем случае приборов учета, расчет размера платы за отопление для населения производится исходя из утвержденных норм, а не фактического потребления.
Основная сфера потребления - это жилищный фонд и социальная сфера, следовательно, здесь и основное поле деятельности по энергосбережению.
Жилищно-коммунальное хозяйство Ивановского муниципального района, в сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального района составляет в  среднем 70%, износ сетей водопровода – 80% (по Ивановской области - 70%), сетей канализации – 75% (по Ивановской области – 67%), тепловых сетей – 80% (по Ивановской области – 66%). Около 50% основных фондов полностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 25% теплопроводов и более 37% сетей водоснабжения и водоотведения.
Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.
Основная часть аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации.
Ветхое состояние тепловых сетей чаще всего становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов необходимо обеспечить масштабную замену ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения и объектах электрохозяйства, провести работы по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительству новых энергетически эффективных объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.
Замена ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения и объектах электрохозяйства, тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительство новых энергетически эффективных объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод отвечают стратегическим интересам и позволят:
· обеспечить более комфортные условия проживания населения Ивановского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
· снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;
· обеспечить более рациональное использование коммунальных ресурсов.
Планируется, что реализация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение собственных производственных и человеческих ресурсов организаций коммунального комплекса.
Успешное выполнение мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения будет способствовать:
· -повышению уровня технического состояния систем жизнеобеспечения;
· -снижению количества аварий на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
· -снижению доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
· -повышению эффективности использования энергетических ресурсов;
· -повышению качества предоставления коммунальных услуг;
- повышению качества предоставления коммунальных услуг в условиях подготовки и прохождения отопительного периода .
Качество коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Для населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре платы за жилищно- коммунальные услуги составляет порядка 60%. Переход к 100% оплате коммунальных услуг при существующей тенденции роста тарифов приводит к неплатежеспособности большей части населения. При росте цен на энергоносители 22 - 25% тариф на теплоснабжение увеличивается на 10 — 12%.
Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые населением, и рост тарифного давления на жилищно-  коммунальное хозяйство района. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства постоянно растет.
Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 2014 по 2019 годы на территории Ивановского муниципального района функционировала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе Ивановской области».

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

- По водоподготовке в системах теплоснабжения  с. Бибирево,  с. Богородское,с. Озерный;

-  Оборудование артезианских скважин водомерами;

- Установка частных преобразователей на скважинах, обслуживающих жилищный фонд;

-  Устройство отопления артезианских скважин от электроприборов минимальной мощности;

- По установке индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в многоквартирных домах, установка антимагнитных пломб на индивидуальные приборы учета;

-  Обучение ответственных  за энергосбережение в учреждениях социальной сферы;
    - Установка и замена приборов учета ,  замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы;

- установлены приборы учета по теплу и воде в МУ МСЦ «Олимп»;

- проведены энергетические обследования и разработаны энергетические паспорта в МБОУ «Богданихская СШ», МБОУ «Богородская СШ», МБОУ «Буньковская СШ», МКОУ «Ермолинская ОШ», МБОУ «Коляновская СШ», МБОУ «Куликовская СШ», МБОУ «Михалевская СШ», МБОУ «Новоталицкая СШ», МБОУ «Озерновская СШ», МБОУ «Подвязновская СШ», МБОУ «Чернореченская СШ», МБУ ДО «Центр дополнительного образования», МБДОУ «Новоталицкий детский сад №1», МБДОУ «Новоталицкий детский сад «Солнышко», МБДОУ Богданихский детский сад «Улыбка».

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед органами местного самоуправления  сфере реализации Программы, является  недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.
 Целевые индикаторы  (показатели),  характеризующие текущую ситуацию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	№
	Наименование  целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора (показателя)

	
	
	
	2017
	2018
	2019

	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	16,99
	19,89
	32,0

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	51,49
	62,9
	66,0

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	6,10
	26,9
	39,34

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	
	
	

	1.6
	Доля объема электрических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%
	В стадии расчета

	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

	2.1
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кВт/ч на 1  м2 общей площади
	В стадии расчета

	2.2
	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Гкал на 1  м2 общей площади
	В стадии расчета

	2.3
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3 на 1  человека
	В стадии расчета

	2.4
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3 на 1 человека
	В стадии расчета

	2.5
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3  на 1 человека
	В стадии расчета

	2.6
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой  планируется в результате реализации энергосервесных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	%
	В стадии расчета

	2.7
	Количество энергосервичных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	В стадии расчета

	3. Целевые показатели в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	3.1
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
	Гкал на 1  м2 общей площади
	0,2
	0,2
	0,2

	3.2
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
	1 м3   на 1  жителя
	35,6
	35,8
	35,8

	3.3
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
	1 м3  на 1  жителя
	12,7
	12,8
	12,8

	3.4
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
	кВт/ч на 1  м2 общей площади
	618,8
	620,0
	620,0

	3.5
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
	1 м3  на 1  м2 общей площади
	220,0
	221,0
	221,0

	3.6
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами  теплоснабжения
	1 м3 на 1 жителя
	221,0
	221,0
	221,0

	3.7
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  в многоквартирных домах
	т.у.т
	0,05
	0,05
	0,05

	4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

	т.Квт.ч на 1 Гкал
	7 453
	7 647
	7 643

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой  при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	т. Квт. ч на 1м3
	3891,2
	3880,0
	3870,0

	4.3
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	0,22
	0,22
	0,22

	4.4
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	0,918
	0,918
	0,917

	4.5
	Удельный расход электрической энергии, используемой  для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	т. Квт. ч. на 1 м3
	9,6373
	9,6373
	9,6373

	4.6
	Удельный расход электрической энергии, используемой  в  системах водоотведения
	т. Квт. Ч на 1 м3
	313,3
	313,3
	312,0

	4.7
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт•ч/куб. м
	14,54
	14,00
	13,8

	4.8
	Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
	%
	В стадии расчета

	4.9
	Доля нерентабельных источников теплоснабжения
	%
	В стадии расчета

	5
	Доля оснащенности учреждений социальной сферы:
	%
	
	
	

	
	- приборами учета тепловой энергии
	
	100
	100
	100

	
	-  о приборами учета ХВС
	
	100
	100
	100

	6
	Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых осуществлена  замена устаревшей осветительной арматуры
	%
	34,2
	50
	70

	7
	Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых требуется реконструкция (ремонт)узлов учета энергоресурсов
	%
	0
	0
	0

	8
	Доля обученных сотрудников учреждений социальной сферы, ответственных за энергосбережение 
	%
	100
	100
	100



При сложившейся ситуации в период реализации муниципальной программы  администрации  Ивановского муниципального района необходимо  сохранить тенденцию к  повышению качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования энергетических ресурсов (применение современных энергосберегающих технологий и энергосберегающего оборудования), обеспечить максимальное выполнение мероприятий Программы.
III. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
 муниципальной программы
	№
	Наименование  целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора (показателя)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения
	

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	38,41
	40,0
	70,0
	70,0
	85,0
	99
	100
	

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	52,7
	52,7
	67
	80
	87
	99
	100

	1.4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	47,2
	50,2
	67
	80
	87
	99
	100

	1.5
	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	92,5
	92,5
	95,0
	97,0
	100
	100
	100

	1.6
	Доля объема электрических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%
	В стадии расчета

	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

	2.1
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кВт/ч на 1  м2 общей площади
	В стадии расчета

	2.2
	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Гкал на 1  м2 общей площади
	В стадии расчета

	2.3
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3 на 1  человека
	В стадии расчета

	2.4
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3 на 1 человека
	В стадии расчета

	2.5
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	1 м3  на 1 человека
	В стадии расчета

	2.6
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой  планируется в результате реализации энергосервесных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
	%
	В стадии расчета

	2.7
	Количество энергосервичных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	В стадии расчета

	3. Целевые показатели в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	3.1
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
	Гкал на 1  м2 общей площади
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	3.2
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
	1 м3   на 1  жителя
	35,8
	35,8
	35,8
	35,8
	40,0
	40,0
	40,0
	

	3.3
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
	1 м3  на 1  жителя
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	

	3.4
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
	кВт/ч на 1  м2 общей площади
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,0
	620,2

	3.5
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
	1 м3  на 1  м2 общей площади
	220,0
	220,0
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0

	3.6
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами  теплоснабжения
	1 м3 на 1 жителя
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0
	221,0

	3.7
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов  в многоквартирных домах
	т.у.т
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	т.Квт.ч на 1 Гкал
	7 643
	7 643
	7 643
	7 643
	7 643
	7 643
	7 643
	

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой  при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	т. Квт. ч на 1м3
	3891,2
	3880,0
	3870,0
	3870,0
	3870,0
	3870,0
	3870,0
	

	4.3
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	

	4.4
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	

	4.5
	Удельный расход электрической энергии, используемой  для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	т. Квт. ч. на 1 м3
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	

	4.6
	Удельный расход электрической энергии, используемой  в  системах водоотведения
	т. Квт. Ч на 1 м3
	9,6373
	9,6373
	9,6373
	9,6373
	9,6373
	9,6373
	9,6373
	

	4.7
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	14,5
	14,0
	13,8
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	4.8
	Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
	%
	В стадии расчета

	4.9
	Доля нерентабельных источников теплоснабжения
	%
	В стадии расчета

	5
	Доля оснащенности учреждений социальной сферы:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- приборами учета тепловой энергии
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	-  о приборами учета ХВС
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	6
	Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых осуществлена  замена устаревшей осветительной арматуры
	%
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	100,0
	100,0
	

	7
	Доля учреждений социальной сферы (образования), в которых требуется реконструкция (ремонт)узлов учета энергоресурсов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Доля обученных сотрудников учреждений социальной сферы, ответственных за энергосбережение 
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	


Приложение 1
	к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»


Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»
1. Паспорт подпрограммы
	Наименование подпрограммы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе

	Срок реализации подпрограммы
	2020 – 2025 годы

	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Ивановского муниципального района (управление ЖКХ)

	Исполнители  основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)
	1. Управление образования администрации Ивановского муниципального района;
2. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;

	Цель подпрограммы
	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение, сокращение вредных выбросов в окружающую среду

	Задачи подпрограммы
	1. Проведение  комплекса организационно — правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе  создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;
2. расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства предприятий;
3. обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
4. нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

	Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
	руб.
ВСЕГО
Районный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО:
9873066,0
9873066,0
0
2020 г.
3679316,0
3679316,0
0
2021 г.
3201100,0
3201100,0
0
2022 г.
2992650,0
2992650,0
0
2023 г.
0
0
0
2024 г.
0
0
0
2025 г.
0
0
0


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	а) Монтаж системы для автоматизированного регулирования потребления тепловой энергии;
б) проведение работ по замене устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники, что повлечет  снижение потребления электроэнергии;
в) Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение


II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1.  замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы;
  2. монтаж системы для автоматизированного регулирования потребления тепловой энергии;

3. обучение ответственных  за энергосбережение в учреждениях образования;
III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
	№ п/п
	Наименование  индикатора  (показателя)
	Ед. изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей)

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	

	1
	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие «Замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы»
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	1.2
	Мероприятие «Обучение ответственных за энергосбережение в учреждениях образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля обученных сотрудников учреждений социальной сферы, ответственных за энергосбережение 
	%
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	1.3
	»Мероприятие «Монтаж системы для автоматизированного регулирования потребления тепловой энергии»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля  систем пройденных автоматизированное регулирование потребления тепловой энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-



Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 


4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы,  руб.
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения
	Исполнитель
	Срок реализа-ции (годы)
	Всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	Подпрограмма - всего
	9873066,00
	3679316,00
	3201100,00
	22992650,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1
	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе
	Администрация Ивановского муниципального района (управление ЖКХ, управление образования)
	2020 - 2025
	9873066,00
	3679316,00
	3201100,00
	22992650,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Районный бюджет
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные средства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Мероприятие «Замена устаревшей осветительной арматуры в учреждениях социальной сферы»
	Управление образования администрации Ивановского муниципального района
(образовательные организации)
	2020-2025
	4311066,00
	1932316,00
	1186100,00
	1192650,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Районный бюджет
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	МБОУ «Богданихская СШ»
	
	30000,0
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	30000,00
	10000,00
	10000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	МБОУ «Богородская СШ»
	
	225250,00
	148750,00
	38250,00
	38250,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	225250,00
	148750,00
	38250,00
	38250,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	МБОУ «Буньковская СШ»

	
	42000,00
	24000,00
	18000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	42000,00
	24000,00
	18000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	МКОУ «Ермолинская ОШ»

	
	68400,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	68400,00
	68400,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	МБОУ «Коляновская СШ»

	
	815750,00
	280500,00
	305250,00
	231000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	815750,00
	280500,00
	305250,00
	231000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6
	МБОУ «Куликовская  СШ»

	
	205200,00
	68400,00
	68400,00
	68400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	205200,00
	68400,00
	68400,00
	68400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7
	МБОУ «Михалевская СШ»

	
	468200,00
	282800,00
	0,0
	185400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	468200,00
	282800,00
	0,0
	185400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8
	МБОУ «Новоталицкая СШ»

	
	266666,00
	266666,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	266666,00
	266666,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.9
	МБОУ «Озерновская  СШ»

	
	226800,00
	0,00
	151400,00
	75400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	226800,00
	0,00
	151400,00
	75400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.10
	МБОУ «Подвязновская СШ»

	
	1319600,00
	782800,00
	479400,00
	57400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	1319600,00
	782800,00
	479400,00
	57400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБОУ «Чернореченская СШ»
	
	230800,00
	0,00
	115400,00
	115400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	230800,00
	0,00
	115400,00
	115400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.11
	МБУ ДО ЦДО

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.12
	МБДОУ Богданихский детский сад «Улыбка»

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.14
	МБДОУ Новоталицкий д/с №1

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.15
	МБДОУ Новоталицкий д/с "Солнышко"

	
	411400,00
	0,00
	0,00
	411400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- замена устаревшей осветительной арматуры на светодиодные светильники
	
	411400,00
	0,00
	0,00
	411400,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Мероприятие «Обучение ответственных  за энергосбережение в учреждениях образования»
	Управление образования администрации Ивановского муниципального района
	2020-2025
	162000,00
	147000,00
	15000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Районный бюджет
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе :
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	МБОУ «Богданихская СШ»
	
	20000,00
	20000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	МБОУ «Богородская СШ»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3
	МБОУ «Буньковская СШ»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4
	МКОУ «Ермолинская СШ»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5
	МБОУ «Коляновская СШ»
	
	12000,00
	12000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.6
	МБОУ «Куликовская  СШ»
	
	20000,00
	2000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.7
	МБОУ «Михалевская СШ»
	
	20000,00
	20000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.8
	МБОУ «Новоталицкая СШ»
	
	15000,00
	0,0
	15000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.9
	МБОУ «Озерновская  СШ»
	
	20000,00
	20000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.10
	МБОУ «Подвязновская СШ»
	
	20000,00
	20000,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.11
	МБОУ «Чернореченская СШ»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.12
	МБУ ДО ЦДО
	
	20000,00
	20000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.13
	МБДОУ Богданихский детский сад «Улыбка»
	
	0,00
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.15
	МБДОУ Новоталицкий д/с №1
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.16
	МБДОУ Новоталицкий д/с "Солнышко"
	
	15000,00
	15000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Мероприятие «Монтаж системы автоматизированого регулирования потребления тепловой энергии»
	Управление образования администрации Ивановского муниципального района
	2020-2025
	5400000,00
	1600000,00
	2000000,00
	1800000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Районный бюджет
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	МБОУ «Богданихская СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	МБОУ «Богородская СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3
	МБОУ «Буньковская СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.4
	МКОУ «Ермолинская СШ»
	
	
	200000,00
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.5
	МБОУ «Коляновская СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.6
	МБОУ «Куликовская  СШ»
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.7
	МБОУ «Михалевская СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.8
	МБОУ «Новоталицкая СШ»
	
	
	1000000,00
	1000000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.9
	МБОУ «Озерновская  СШ»
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.10
	МБОУ «Подвязновская СШ»
	
	
	600000,00
	0,0
	400000,00
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.11
	МБОУ «Чернореченская СШ»
	
	
	400000,00
	0,0
	200000,00
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.12
	МБУ ДО ЦДО
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.13
	МБОУ Новоталицкий д/с №1
	
	
	200000,00
	0,0
	200000,00
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.14
	МБДОУ Новоталицкий д/с "Солнышко"
	
	
	400000,0
	400000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.15
	МБДОУ  Богданихский д/с «Улыбка»
	
	
	400000,0
	0,00
	200000,00
	200000,00
	0,0
	0,0
	0,0


